Phần 1 - Phân tích:

| Phát biểu | Phân loại (AC / DoD) | Trạng thái (Đạt / Chưa đạt) | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Đ1 | AC | Đạt | Viết theo cấu trúc Given – When – Then; là kịch bản nghiệp vụ riêng của story (luồng thành công). Khoa đã demo đạt kịch bản này. |
| Đ2 | DoD | Đạt | Quy chuẩn kỹ thuật chung về chất lượng code (Code Review), áp dụng bắt buộc cho mọi story của Developers. Khoa đã hoàn thành trước khi merge. |
| Đ3 | AC | Chưa đạt | Đề cập đến trải nghiệm thanh toán của story này nhưng dùng từ ngữ cảm tính ("nhanh, mượt, thấy thích"), không có chỉ số định lượng để kiểm chứng Pass/Fail. |
| Đ4 | AC | Chưa đạt | Kịch bản nghiệp vụ bắt buộc của riêng story (luồng ngoại lệ). PO thử nghiệm thực tế phát hiện lỗi: số dư thiếu nhưng vẫn trừ tiền, vi phạm trực tiếp tiêu chí này. |
| Đ5 | DoD | Chưa đạt | Là tiêu chuẩn chất lượng triển khai và mức độ lỗi cho sản phẩm (chất lượng chung), nhưng Khoa gắn riêng tên story vào ("Story thanh toán ví..."). Về thực tế, việc phát sinh lỗi trừ tiền sai (Đ4) tương đương lỗi nghiêm trọng (Blocker/Critical) về tài chính chưa được giải quyết trên Staging. |

Phần 2 - Vá lỗi:

Viết lại Đ3 thành AC và Đ5 thành tiêu chí DoD chung:

- Đ3: Given khách bấm xác nhận thanh toán bằng ví RikkeiPay, When hệ thống gửi yêu cầu xử lý giao dịch, Then giao dịch hoàn tất và phản hồi kết quả trên màn hình trong vòng dưới 02 giây (với kết nối mạng ổn định).

- Đ5: Mã nguồn của mọi User Story phải được deploy thành công lên môi trường Staging và không còn lỗi tồn đọng ở mức độ Blocker/Critical trước khi nghiệm thu.

Kết luận story đã xong chưa và xử lý tiếp thế nào:

- Kết luận: Story chưa hoàn thành vì vi phạm nguyên tắc cốt lõi: chưa thỏa mãn toàn bộ AC (thất bại ở Đ4, Đ3 chưa định lượng) và chưa đạt DoD (vẫn tồn tại lỗi nghiêm trọng về logic trừ tiền).

- Hướng xử lý tiếp theo: Đội Developers cần mở lại story, tạo bug khẩn cấp để sửa lỗi kiểm tra số dư ở Đ4 và bổ sung kiểm thử tự động, sau đó chỉ đưa story ra nghiệm thu lại tại kỳ Sprint tiếp theo khi đã đáp ứng đầy đủ cả bộ AC và DoD chuẩn.